KILN

Priorisierter Entwicklungsplan v3

Simple by default. Powerful when you need it.

Stand: 11. März 2026  •  Alle USPs + Pro-Features enthalten

Jeder Task hat einen Claude Code Prompt den du direkt pasten kannst.

# Aktueller Stand (11. März 2026)

Zuletzt abgeschlossen: Stripe Billing Integration (Free/Pro €49/Agency €149), Landing Page, Templates, White-Label, Vercel Deployment. Nächste Schritte: Englisch-Umstellung, Analytics, Pro-Features.

## Erledigt ✓

☑ Phase 0: Projekt-Setup (Next.js, Clerk, Prisma, Supabase, Dashboard)

☑ Agent Builder: Conversational Erstellung mit Claude API + Split-Screen

☑ Agent CRUD: Erstellen, Speichern, Bearbeiten, Löschen

☑ Knowledge Base: PDF/URL/Text/FAQ Upload + RAG Pipeline + pgvector

☑ Actions: 3 funktional (Terminbuchung, E-Mail sammeln, Lead-Scoring) via Claude Tool Use

☑ Live-Chat: Streaming mit Claude API + RAG-Kontext

☑ Public Agent Page: /a/[slug] mit Markdown-Rendering

☑ Embed-Code: Script-Tag + iframe Chat-Widget + CORS

☑ 5 Agent-Templates (Yoga, Makler, Coach, SHK, Restaurant)

☑ White-Label: Logo, Farben, Powered-by-Badge konfigurierbar

☑ Landing Page: Hero, Features, Pricing, Roadmap, Waitlist

☑ Stripe Billing: Free/Pro/Agency, Checkout, Webhooks, Plan-Limits, Upgrade-Banner

☑ Vercel Deployment: Live auf kiln-topaz.vercel.app

☑ Supabase pgvector Migration + Storage Bucket

# KILN USPs — Das darf NICHT hinten runter fallen

Zwei Ebenen: USPs für alle Nutzer (⭐) und Pro-Features für Agenturen/Profis (⚡). Das Prinzip: Simple by default, powerful when you need it.

## USPs für alle Nutzer

⭐ Pre-built Actions mit 1-Click (Termine, CRM, E-Mail, Webhook) → Phase 1 ✓ DONE

⭐ White-Label ab Pro-Plan (Logo, Farben, Custom Domain, Badge entfernbar) → Phase 1 ✓ DONE

⭐ Branchenspezifische Templates + Template Marketplace mit Revenue Share → Phase 1/4

⭐ Agent-Training durch Feedback-Loop (schlechte Antwort → Korrektur → KB-Update) → Phase 2

⭐ ROI-Analytics (€-Wert pro Agent, nicht nur Vanity Metrics) → Phase 2

⭐ Voice Agents via Famulor AI (EU-hosted, DSGVO) → Phase 3

⭐ Multi-Channel: WhatsApp, Instagram, Telegram, Slack, E-Mail → Phase 3

⭐ Agent-zu-Agent Orchestration (Multi-Agent Workflows) → Phase 4

⭐ Interne Unternehmens-Agents (Onboarding, Wissen, Rechnungsprüfung) → Phase 4

⭐ Custom Domain pro Agent (bot.firma.de) → Phase 2

⭐ Referral-Programm (1 Monat Pro gratis pro Empfehlung) → Phase 2

⭐ Powered by KILN Badge entfernbar ab Pro → Phase 1 ✓ DONE

⭐ DSGVO-native + EU-Hosting + AI Act ready → Kern

⭐ Self-Service Wow-Moment in 2 Minuten (kein Demo-Call) → Kern ✓ DONE

⭐ Site Builder — Prompt-to-Page + Agent-Embed → Phase 4

⭐ Flow Engine — Visuelle Workflow-Automation + AI-Nodes → Phase 4

## Pro-Features für Agenturen, KI-Profis & Developer

Das n8n-Prinzip: Anfänger nutzt den Simple Mode. Profi klickt auf 'Advanced' und bekommt eine komplett neue Ebene. Der Yoga-Lehrer sieht davon nichts. Der Agentur-Gründer lebt darin.

⚡ Simple/Advanced Toggle auf jeder Seite → Phase 2-3

⚡ System-Prompt-Editor mit Variablen ({{user.name}}, {{knowledge.context}}, Conditional Logic) → Phase 2

⚡ Custom Code Actions (JavaScript/Python, wie n8n Code Nodes) → Phase 3

⚡ Custom Tool Definitions (eigene API-Endpoints, eigene JSON-Schemas) → Phase 3

⚡ Bring Your Own Key (Claude/GPT/Mistral/Llama — Profi bringt eigenen API-Key) → Phase 3

⚡ Agent SDK + Headless Mode (@kiln/sdk npm package, Agent nur per API) → Phase 3

⚡ Agent Debugging & Logs (Reasoning-Trace, Knowledge-Chunks, Similarity-Scores) → Phase 2

⚡ Version Control für Agents (v1, v2, v3 — Rollback mit einem Klick) → Phase 3

⚡ Eval & Testing Suite (Test-Sets, automatisch durchlaufen, Accuracy-Score) → Phase 3

⚡ Webhooks + Event System (agent.conversation.started, agent.lead.scored) → Phase 3

⚡ API Keys für Agency-Plan (REST API mit Auth) → Phase 3

⚡ MCP-Integration (Google Calendar, Gmail, CRM direkt im Agent) → Phase 3-4

⚡ Prompt-Chaining / Branching (Wenn Preis-Frage → Branch A, Wenn Termin → Branch B) → Phase 3

⚡ Flow Engine mit Code Nodes (JavaScript neben Drag-and-Drop) → Phase 4

# Phase 1: Jetzt — International + Polish

Ziel: KILN auf Englisch, international vorzeigbar, Beta-Tester einladen.

[JETZT] Englisch-Umstellung (gesamte UI)  (3-4 Stunden)

Alle UI-Texte auf Englisch. Agent-Templates bleiben mehrsprachig. 'Built with 🔥 in Germany' + 'EU-hosted & GDPR compliant' Badge.

Claude Code Prompt:

Stelle die gesamte KILN UI auf Englisch um. Alle Button-Labels, Placeholder, Error Messages, Landing Page, Dashboard, Agent Builder, Settings, Templates-Seite — alles Englisch. Die Agent-Templates bleiben mehrsprachig (Nutzer erstellt Agents in seiner Sprache). Behalte 'Built with fire in Germany' und fuege 'EU-hosted & GDPR compliant' als Badge auf der Landing Page hinzu. Danach git add, commit, push.

[JETZT] Embed-Widget End-to-End testen (Live-URL)  (1 Stunde)

Das Embed-Widget muss auf der Vercel-URL funktionieren, nicht nur localhost. CORS-Headers fuer kiln-topaz.vercel.app.

Claude Code Prompt:

Teste den Embed-Widget auf der Live-URL kiln-topaz.vercel.app. Erstelle eine test-embed.html die das Script von der Live-URL laedt. Fix CORS falls noetig. Der Chat-Button soll White-Label-Farben nutzen. Push fixes.

[DIESE WOCHE] 10 Beta-Tester einladen (nicht-technisch)  (1-2 Tage)

Coaches, Berater, Handwerker aus dem Hephaistos-Netzwerk direkt ansprechen. Kostenloser Zugang, Feedback sammeln.

[DIESE WOCHE] Build-in-Public auf LinkedIn starten (nicht-technisch)  (Laufend)

3-5 Posts/Woche auf Englisch UND Deutsch. 'Day 1: Building an AI Creation Platform as a solo founder.' Behind-the-Scenes, Screenshots, Feature-Previews. Wie BridgeMind, aber fuer DACH + International.

# Phase 2: Woche 2-3 — Differenzierung + erste Pro-Features

Ziel: Features die kein Konkurrent hat. Erste 'Advanced Mode' Features für Profis. Zahlende Nutzer.

[WOCHE 2-3] ⭐ Analytics mit echten Daten + ROI  (3-4 Stunden)

Jedes Gespraech zaehlen. Analytics-Tab zeigt 'Geschaetzter Wert: €3.200'. DAS ist der Moment wo Nutzer upgraden.

Claude Code Prompt:

Baue echte Analytics: 1) Jedes Chat-Gespraech (Public + Embed) als Conversation in DB speichern. 2) AgentAnalytics pro Tag aktualisieren. 3) Analytics-Tab: Gespraeche-Chart (Recharts, 30 Tage), Leads, Termine, gesch. Wert (EUR). 4) Nutzer kann avg. Deal-Value eingeben, KILN berechnet ROI. 5) Gespraechs-Log: durchsuchbar, mit Score + Actions. 6) Top-5 Intents Balkendiagramm. Danach git add, commit, push.

[WOCHE 2-3] ⭐ Agent-Training durch Feedback-Loop  (2-3 Stunden)

Nutzer sieht schlechte Antworten, tippt Korrektur ein, KILN fuegt es automatisch zur KB hinzu. Kein Konkurrent hat das so einfach.

Claude Code Prompt:

Feedback-Loop: 1) Gespraechs-Log: Thumbs-Up/Down pro Antwort. 2) Bei Down: Modal fuer korrekte Antwort. 3) Korrektur wird als FAQ-Paar in KB + embedded (pgvector). 4) Naechstes Mal antwortet Agent korrekt. 5) Dashboard zeigt 'X corrections this week'. Push.

[WOCHE 2-3] ⚡ PRO: Agent Debugging & Logs  (3-4 Stunden)

Profis wollen sehen WARUM der Agent so geantwortet hat: Welche Knowledge-Chunks, welcher Similarity-Score, welche Actions evaluiert. Ein Debug-Panel das den kompletten Reasoning-Trace zeigt.

Claude Code Prompt:

Agent Debug Mode: 1) Neuer Tab 'Debug' auf der Agent-Detail-Seite (nur sichtbar wenn Advanced Mode an). 2) Fuer jede Antwort: zeige welche KB-Chunks gefunden wurden (mit Similarity-Score), welche Tools/Actions evaluiert wurden, welcher System-Prompt verwendet wurde, Token-Count. 3) Toggle 'Debug Mode' im Test-Chat — zeigt die Debug-Info inline unter jeder Antwort. 4) Logs-Tab: Letzte 100 Conversations mit Filter (Score, Actions, Errors). Push.

[WOCHE 2-3] ⚡ PRO: System-Prompt-Editor mit Variablen  (4-5 Stunden)

Advanced Editor mit Variablen wie {{user.name}}, {{conversation.history}}, {{knowledge.context}}, Conditional Logic. Mini-Programmier-Interface fuer Prompts.

Claude Code Prompt:

Advanced Prompt Editor: 1) Neuer 'Advanced Editor' Button neben dem System-Prompt Textfeld. 2) Oeffnet einen Code-Editor (Monaco Editor oder CodeMirror) mit Syntax-Highlighting fuer Variablen. 3) Verfuegbare Variablen: {{user.name}}, {{user.email}}, {{conversation.count}}, {{knowledge.context}}, {{current.time}}, {{agent.name}}. 4) Variablen-Palette rechts zum Einfuegen per Klick. 5) Variablen werden zur Laufzeit im Chat-Backend durch echte Werte ersetzt. 6) Autocomplete fuer {{ Trigger. Push.

[WOCHE 2-3] ⭐ Custom Domain pro Agent  (3-4 Stunden)

bot.yoga-studio.de statt kiln.ai/a/yoga-bot. Massiver White-Label-Wert.

Claude Code Prompt:

Custom Domain: 1) Agent-Settings: Feld 'Custom Domain' (nur Pro/Agency). 2) Nutzer traegt Domain ein + setzt CNAME auf kiln-agents.vercel.app. 3) Vercel Custom Domain Config. 4) Public Page erkennt Custom Domain und laedt richtigen Agent. Push.

[WOCHE 2-3] ⭐ Referral-Programm  (2-3 Stunden)

Nutzer bekommt 1 Monat Pro gratis fuer jeden geworbenen zahlenden Kunden.

Claude Code Prompt:

Referral: 1) Jeder Nutzer bekommt Referral-Code (Settings). 2) /sign-up?ref=CODE trackt Referrer. 3) Wenn geworbener Nutzer Pro/Agency kauft: Referrer bekommt Credit (Stripe Coupon). 4) Dashboard zeigt 'X users referred, Y credits earned'. Push.

[WOCHE 2-3] Onboarding-Wizard  (2 Stunden)

Erster Login: 3-Schritt-Wizard. Reduziert Drop-Off.

Claude Code Prompt:

Onboarding: 1) Neuer Nutzer sieht Wizard statt leeres Dashboard. 2) Schritt 1: Company name. 3) Schritt 2: Industry (zeigt passende Templates). 4) Schritt 3: Clone template oder describe agent. 5) Ende: Agent erstellt, Redirect zu Detail-Seite. Push.

[WOCHE 2-3] Discord-Server aufsetzen (nicht-technisch)  (1 Stunde)

Community-Hub. Channels: #general, #feature-requests, #bugs, #showcase, #templates.

[WOCHE 2-3] 3 Case Studies aus Beta-Testern (nicht-technisch)  (Nach 2 Wochen Beta)

'How Coach X built their AI agent in 5 minutes.' Fuer Landing Page + LinkedIn.

# Phase 3: Woche 4-6 — Multi-Channel + Pro-Layer

Ziel: KILN Agents arbeiten ueberall. Pro-Features machen KILN unverzichtbar fuer Agenturen und KI-Profis. Das n8n-Prinzip: Simple Mode + Advanced Mode auf jeder Seite.

## Simple/Advanced Toggle — das UI-Konzept

Jede Seite hat oben rechts einen Toggle: 'Simple | Advanced'. Simple Mode zeigt was jetzt existiert — beschreibe, klicke, fertig. Advanced Mode oeffnet Pro-Features: Code-Editor, Custom Tools, Debug-Logs, Version Control. Der Anfaenger sieht Advanced nie. Der Profi lebt darin.

[WOCHE 4-6] ⚡ PRO: Simple/Advanced Toggle implementieren  (2-3 Stunden)

Globaler Toggle in der Sidebar oder per Agent. Schaltet Pro-Features auf allen Seiten frei.

Claude Code Prompt:

Simple/Advanced Toggle: 1) User-Preference in DB: advancedMode (boolean). 2) Toggle in Sidebar unten oder in Settings. 3) Wenn Advanced=true: zeige zusaetzliche Tabs (Debug, Versions), zeige Code-Editor statt Textfeld fuer System-Prompt, zeige Custom Actions neben Pre-built, zeige API-Docs-Link. 4) Wenn Advanced=false: alles wie jetzt. 5) Default: false. Push.

[WOCHE 4-6] ⭐ Voice Agents (Famulor AI)  (1-2 Wochen)

Agent nimmt Anrufe entgegen. Toggle: 'Voice aktivieren' → Telefonnummer zuweisen.

Claude Code Prompt:

Famulor AI Integration: 1) Neuer Channel-Type VOICE in Prisma. 2) Famulor AI SDK einbinden. 3) Toggle auf Agent-Detail: 'Voice Agent aktivieren'. 4) Beim Aktivieren: Telefonnummer provisionieren via Famulor API. 5) Eingehende Anrufe: STT → Claude API (System-Prompt + RAG) → TTS → Antwort. 6) Call-Logs als Conversations mit channel=VOICE. Push.

[WOCHE 4-6] ⭐ WhatsApp + Instagram Channels  (1 Woche pro Channel)

Agent laeuft auf WhatsApp und Instagram DM. Toggle im Dashboard.

Claude Code Prompt:

WhatsApp: 1) 360dialog oder Meta Business API. 2) Webhook /api/webhooks/whatsapp. 3) Nachricht → Claude API → Antwort an WhatsApp. 4) Conversations mit channel=WHATSAPP. 5) Agent-Detail: Channels-Tab mit Toggle + QR-Code. Instagram: Gleiche Architektur mit Meta Messenger API, channel=INSTAGRAM. Push.

[WOCHE 4-6] ⭐ Telegram + Slack + E-Mail Channels  (Je 2-3 Tage)

Weitere Channels als Toggles.

Claude Code Prompt:

Telegram: Bot via BotFather, Webhook, channel=TELEGRAM. Slack: Slack App, Events API, channel=SLACK. E-Mail: Resend Inbound oder IMAP, eingehende Mails → Claude → Antwort-Mail, channel=EMAIL. Push.

[WOCHE 4-6] ⚡ PRO: Custom Code Actions  (4-5 Stunden)

Neben Pre-built Actions eine 'Custom Code' Action wo Profis JavaScript/Python schreiben koennen. Wie n8n Code Nodes.

Claude Code Prompt:

Custom Code Action: 1) Neuer ActionType: CUSTOM_CODE. 2) Config-Modal mit Code-Editor (Monaco). 3) Nutzer schreibt JavaScript das bei bestimmten Triggern ausgefuehrt wird. 4) Sandbox-Execution (VM2 oder Isolated-VM fuer Security). 5) Input: conversation context, user message, previous actions. Output: text response oder structured data. 6) Beispiel-Templates: 'Calculate shipping cost', 'Check inventory API'. Push.

[WOCHE 4-6] ⚡ PRO: Custom Tool Definitions  (3-4 Stunden)

Profi definiert eigene API-Endpoints als Tools fuer Claude Function Calling. Eigene JSON-Schemas, eigene Webhooks.

Claude Code Prompt:

Custom Tools: 1) Neuer Tab 'Custom Tools' auf Agent-Detail (Advanced Mode). 2) 'Add Tool' Button: Name, Description, JSON-Schema fuer Parameters, Endpoint-URL, HTTP-Method, Headers. 3) Tool wird als Claude API tool[] hinzugefuegt. 4) Claude ruft das Tool auf wenn passend → KILN macht HTTP-Request an die konfigurierte URL → Ergebnis zurueck an Claude. 5) Test-Button: Tool manuell ausfuehren mit Test-Parametern. Push.

[WOCHE 4-6] ⚡ PRO: Bring Your Own Key (BYOK)  (2-3 Stunden)

Profis bringen eigenen Claude/GPT/Mistral API-Key mit. Senkt Kosten, gibt Kontrolle.

Claude Code Prompt:

BYOK: 1) Settings-Seite: 'API Keys' Section. 2) Felder: Anthropic API Key, OpenAI API Key, Custom LLM Endpoint. 3) Wenn eigener Key gesetzt: Agent nutzt diesen statt KILN's Key. 4) Dropdown auf Agent-Detail: Model-Auswahl (Claude Sonnet, Claude Opus, GPT-4o, Custom). 5) Nur Pro/Agency Plan. 6) Credit-Verbrauch wird nicht gezaehlt wenn eigener Key. Push.

[WOCHE 4-6] ⚡ PRO: API Keys + Agent SDK  (4-5 Stunden)

REST API mit Key-Auth + npm SDK (@kiln/sdk) fuer programmatischen Zugriff.

Claude Code Prompt:

API + SDK: 1) Settings: 'Generate API Key' (Agency only). Key-Format: sk-kiln-[random]. 2) POST /api/v1/agents/[id]/chat — message + session_id rein, Antwort raus. 3) GET /api/v1/agents — Liste aller Agents. 4) Auth via Bearer Token. 5) Rate Limiting: 100 req/min. 6) API Docs Seite mit curl/Python/JS Beispielen. 7) Optional: @kiln/sdk npm package (spaeter). Push.

[WOCHE 4-6] ⚡ PRO: Version Control fuer Agents  (3-4 Stunden)

Git-like Versioning fuer Agent-Configs. 'Restore to v3' mit einem Klick.

Claude Code Prompt:

Version Control: 1) Neue Tabelle agent_versions (id, agent_id, version_number, config_snapshot JSON, created_at, published boolean). 2) Bei jedem 'Save' wird automatisch eine neue Version erstellt. 3) Versions-Tab auf Agent-Detail (Advanced Mode): Liste aller Versionen mit Diff-View. 4) 'Restore' Button setzt Agent auf alte Version zurueck. 5) 'Publish' markiert eine Version als live. Push.

[WOCHE 4-6] ⚡ PRO: Eval & Testing Suite  (4-5 Stunden)

Profis testen Agents systematisch: 50 Test-Fragen durchlaufen, Accuracy-Score anzeigen. Wie n8n Evaluations.

Claude Code Prompt:

Eval Suite: 1) Neuer Tab 'Testing' auf Agent-Detail (Advanced Mode). 2) 'Add Test Case': Input-Frage + erwartete Antwort (oder Keywords die enthalten sein muessen). 3) 'Run All Tests' Button: Alle Test-Cases werden durchlaufen, jede Antwort wird gegen die Erwartung geprueft. 4) Ergebnis: Pass/Fail pro Test + Gesamt-Score (z.B. 47/50 = 94%). 5) History: Test-Runs ueber Zeit vergleichen (wird der Agent besser?). Push.

[WOCHE 4-6] ⚡ PRO: Webhooks + Event System  (3-4 Stunden)

Vollstaendiges Event-System: agent.conversation.started, agent.lead.scored, agent.action.executed. Profis reagieren auf jedes Event.

Claude Code Prompt:

Event System: 1) Neue Tabelle webhook_endpoints (id, user_id, url, events[], secret, active). 2) Settings: 'Webhooks' Section — URL + Events auswaehlen. 3) Events: conversation.started, conversation.ended, lead.scored, action.executed, agent.updated. 4) Bei jedem Event: HTTP POST an alle registrierten Webhooks mit Event-Payload (JSON). 5) Webhook-Log: Letzte 50 Deliveries mit Status (200/500/timeout). Push.

[WOCHE 4-6] ⭐ MCP-Integration (Model Context Protocol)  (2-3 Wochen)

Agents greifen per MCP direkt auf Google Calendar, Gmail, CRM zu. Gamechanger.

Claude Code Prompt:

MCP: 1) KILN wird MCP-Client. 2) Agent-Settings (Advanced): 'Add MCP Server' → URL eingeben. 3) KILN discovert verfuegbare MCP-Tools. 4) Tools werden als Claude API Tools bereitgestellt. 5) Agent kann z.B. direkt Kalendereintraege erstellen. 6) Start mit Google Calendar + Gmail MCP. Push.

[WOCHE 4-6] ⚡ PRO: Prompt-Chaining / Branching  (4-5 Stunden)

Wenn Preis-Frage → nutze Prompt-Branch A. Wenn Termin-Frage → Branch B. Fuer Profis die granulare Kontrolle brauchen.

Claude Code Prompt:

Prompt Branching: 1) Advanced Prompt Editor: Neuer 'Branches' Tab. 2) Nutzer definiert Conditions: IF user message contains 'price/cost/Preis' THEN use prompt_branch_pricing. 3) Jeder Branch hat eigenen System-Prompt-Abschnitt. 4) Zur Laufzeit: KILN evaluiert Conditions und injiziert den passenden Branch in den System-Prompt. 5) Visual Editor: Branches als farbige Bloecke die man umordnen kann. Push.

[WOCHE 4-6] Hackathon: 'Build your AI Agent in 2 hours' (nicht-technisch)  (Monat 2)

Online-Event fuer Community-Building. Wie BridgeMind's Vibeathons.

# Phase 4: Monat 2-3 — Full Platform + Scale

Ziel: Alle drei Module live. Marketplace. KILN wird eine Plattform auf der andere bauen.

[MONAT 2-3] ⭐ Agent-zu-Agent Orchestration (Multi-Agent)  (2-3 Wochen)

Mehrere Agents arbeiten zusammen. Lead-Qualifier uebergibt an Termin-Agent. Kein No-Code-Tool hat das.

Claude Code Prompt:

Multi-Agent: 1) Neues Konzept 'Agent Team'. 2) Action 'Hand off to Agent' → Ziel-Agent auswaehlen. 3) Uebergabe inkl. Gespraechs-Kontext. 4) Orchestration-Dashboard zeigt Agent-Netzwerk als Graph (React Flow). Push.

[MONAT 2-3] ⭐ Interne Unternehmens-Agents  (1-2 Wochen)

Nicht fuer Kunden, fuers Team. Onboarding-Agent, Wissens-Agent. Login-geschuetzt.

Claude Code Prompt:

Interne Agents: 1) Neuer Agent-Type 'Internal'. 2) Nur per Login zugaenglich. 3) Team-Members einladen die den Agent nutzen duerfen. 4) Use Cases: Mitarbeiter-Onboarding, Wiki-Bot, Rechnungspruefung. Push.

[MONAT 2-3] ⭐ Template Marketplace mit Revenue Share  (1 Woche)

Nutzer veroeffentlichen Agents als Templates. Netzwerkeffekt wie n8n.

Claude Code Prompt:

Marketplace: 1) 'Share as Template' Button. 2) KILN entfernt persoenliche Daten. 3) /marketplace Seite mit Filter + Suche. 4) Clone Button. 5) Revenue Share via Stripe Connect (spaeter). Push.

[MONAT 2-3] Site Builder (Modul 2)  (3-4 Wochen)

Prompt-to-Page + Visual Editor + Agent-Embed.

Claude Code Prompt:

Site Builder laut KILN Konzept Docs. Prompt-to-Page (Claude generiert HTML/React), Templates, Visual Editor (GrapeJS), Custom Domain, Agent-Embed. Push.

[MONAT 2-3] Flow Engine mit Code Nodes (Modul 3)  (4-6 Wochen)

Visuelle Workflow-Automation + JavaScript Code Nodes fuer Profis. Das n8n-Prinzip.

Claude Code Prompt:

Flow Engine laut KILN Konzept Docs. React Flow Editor, Basis-Nodes (Trigger, HTTP, AI, Condition, Email), PLUS Code Node (JavaScript Editor fuer Custom Logic), Cross-Module Trigger, Templates. Push.

[MONAT 2-3] Internationalisierung (Language Toggle)  (1 Woche)

EN default, DE als Option. Toggle in Settings.

Claude Code Prompt:

i18n: next-intl oder i18next. Alle Strings in en.json + de.json. Default EN. Toggle in Settings. Push.

[MONAT 2-3] ProductHunt Launch (nicht-technisch)  (Monat 2-3)

Wenn Site Builder fertig (visuell beeindruckend). PH ideal fuer AI + No-Code.

[MONAT 2-3] YouTube Tutorials + Vergleichsvideos (nicht-technisch)  (Laufend ab Launch)

'KILN vs Chatbase vs aven8'. Live-Builds. Agent-Tutorials pro Branche.

# Vollständige Feature-Checkliste

## USPs (für alle Nutzer)

☑ Pre-built Actions (Termin, E-Mail, Lead-Scoring)

☑ White-Label (Logo, Farben, Badge)

☑ Powered by KILN Badge entfernbar ab Pro

☑ Self-Service Wow-Moment in 2 Min

☑ 5 Agent-Templates

☐ DSGVO-native + EU-Hosting

☐ Custom Domain pro Agent

☐ Agent-Training durch Feedback-Loop

☐ ROI-Analytics (EUR-Wert)

☐ Referral-Programm

☐ Template Marketplace mit Revenue Share

☐ Voice Agents (Famulor AI)

☐ WhatsApp Channel

☐ Instagram DM Channel

☐ Telegram Channel

☐ Slack Channel

☐ E-Mail Channel

☐ Agent-zu-Agent Orchestration

☐ Interne Unternehmens-Agents

☐ Site Builder (Modul 2)

☐ Flow Engine (Modul 3)

## Pro-Features (für Agenturen & KI-Profis)

☐ Simple/Advanced Toggle

☐ System-Prompt-Editor mit Variablen

☐ Agent Debugging & Logs (Reasoning-Trace)

☐ Custom Code Actions (JS/Python)

☐ Custom Tool Definitions (eigene API-Endpoints)

☐ Bring Your Own Key (BYOK)

☐ API Keys + Agent SDK

☐ Version Control fuer Agents

☐ Eval & Testing Suite

☐ Webhooks + Event System

☐ MCP-Integration

☐ Prompt-Chaining / Branching

☐ Flow Engine mit Code Nodes

5/34 Features implementiert — Simple by default. Powerful when you need it. 🔥